CAHIER DES CHARGES

TBM – Ticket Bus Mali

Application mobile de réservation et de paiement de tickets de transport inter-régional

| Version | 0.1 |
| --- | --- |
| Date | 06 Octobre 2026 |
| Maître d'ouvrage | TBM – Ticket Bus Mali, Bamako (Mali) |
| Rédigé par | Daouda FOMBA |
| Statut | Document de travail, confidentiel |

Sommaire

1. Présentation du projet

2. Utilisateurs et rôles

3. Besoins fonctionnels

4. Parcours clés et cas particuliers

5. Règles de gestion

6. Exigences non fonctionnelles

7. Architecture technique proposée

8. Modèle de données (vue d'ensemble)

9. Sécurité, données personnelles et cadre réglementaire

10. Modèle économique

11. Design UX/UI

12. Planning prévisionnel

13. Équipe et organisation

14. Budget

15. Risques et mesures

16. Recette et tests

17. Livrables

18. Maintenance et support

19. Indicateurs de succès

20. Points ouverts à trancher

Annexe – Glossaire

Les passages surlignés en jaune sont des informations à confirmer et compléter par vous

# 1. Présentation du projet

## 1.1 Contexte et constat de départ

Le projet TBM part d'un constat simple : pour acheter un billet de bus sur un trajet inter-régional, il faut en général se rendre à la gare routière ou au guichet de la compagnie.

Les problèmes identifiés à ce stade sont des hypothèses de départ, à valider auprès des compagnies et des voyageurs :

- Côté voyageurs : déplacement sans savoir s'il reste des places, files d'attente, horaires peu visibles ou qui changent, paiement en espèces uniquement, billet papier perdu ou falsifié.

- Côté compagnies : ventes suivies à la main, peu de visibilité sur le remplissage avant le départ, pas de données pour ajuster les horaires ou les tarifs, risque de fraude sur les billets.

TBM répond à cela avec une application mobile de réservation et de paiement, reliée à un outil de gestion pour les compagnies.

## 1.2 Objectifs

- Permettre à un voyageur de consulter les départs, réserver ses places et payer depuis son téléphone, sans passer par un guichet.

- Donner aux compagnies un outil pour publier leurs départs, suivre les ventes et connaître le remplissage de chaque bus.

- Remplacer le billet papier par un ticket électronique (QR code) vérifiable à l'embarquement.

- Objectifs chiffrés à fixer : [nombre de compagnies partenaires à 6 mois, tickets vendus par mois, villes couvertes].

## 1.3 Périmètre

| Inclus dans la première version (MVP) | Prévu plus tard ou exclu |
| --- | --- |
| Recherche de départs, réservation, paiement mobile money, ticket QR | Choix du siège sur un plan de bus (V1) |
| Application Android pour les voyageurs | Application iOS (V1, selon la demande) |
| Espace web compagnie : départs, tarifs, ventes, liste des passagers | Tableau de bord avancé, exports comptables (V1) |
| Vente au guichet via le même outil, pour éviter la double vente | Connexion aux logiciels existants des compagnies (V2) |
| Scan des tickets à l'embarquement | Paiement par carte bancaire, fidélité (V2) |
| Back-office TBM : compagnies, transactions, remboursements | Canal SMS ou USSD pour voyageurs sans smartphone (V2, à étudier) |
|  | Hors projet : transport urbain, colis et fret, covoiturage [à confirmer] |

Android en premier est une proposition : à confirmer selon le parc de téléphones de vos premiers utilisateurs.

## 1.4 Présentation de TBM

| Dénomination | TBM – Ticket Bus Mali |
| --- | --- |
| Siège social | Bamako, Mali |
| Secteur | Transport et technologies numériques |
| Zone d'intervention | Mali : liaisons inter-régions, villes et cercles |
| Forme juridique / RCCM | [à préciser] |
| Téléphone | +223 76 79 40 79 |
| E-mail | contact.tbm@gmail.com |
| Site web / application | En cours de développement |
| Positionnement | Plateforme technologique qui relie voyageurs et compagnies de transport. |
| Objet social | Développer et exploiter une application de vente de tickets ; faciliter la mobilité des voyageurs ; digitaliser le transport routier ; accompagner les compagnies de transport. |
| Domaines d'activité | Transport routier de voyageurs ; applications mobiles ; paiement électronique ; services numériques. |

## 1.5 Parties prenantes

| Partie | Rôle dans le projet |
| --- | --- |
| TBM (maître d'ouvrage) | Porte le projet, définit le besoin, décide des priorités et du modèle économique. |
| Compagnies de transport | Publient leurs départs, vendent via la plateforme, utilisent l'outil de gestion. |
| Voyageurs | Utilisateurs finaux de l'application. |
| Opérateurs de paiement | Orange Money, Moov Money : encaissement des paiements. |
| Équipe de développement | Conception, réalisation, tests, mise en production, maintenance. |
| Autorités et régulateurs | [À identifier : transport routier, paiement électronique, protection des données] |

# 2. Utilisateurs et rôles

| Rôle | Description | Accès |
| --- | --- | --- |
| Voyageur | Particulier qui cherche, réserve et paie un trajet. | App mobile |
| Agent de guichet | Employé de la compagnie qui vend des billets sur place. | Espace compagnie |
| Gestionnaire de compagnie | Programme les départs, suit les ventes et les paiements. | Espace compagnie |
| Contrôleur / convoyeur | Vérifie les tickets à l'embarquement. | App mobile, mode contrôle |
| Administrateur TBM | Gère les compagnies, les paramètres, les transactions. | Back-office |
| Support TBM | Traite les réclamations et les remboursements, droits limités. | Back-office |

# 3. Besoins fonctionnels

Priorités selon la méthode MoSCoW : M = indispensable, S = important, C = souhaitable. Les phases sont décrites au chapitre 12.

## 3.1 Application voyageur

| ID | Fonctionnalité | Priorité | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| V01 | Inscription et connexion avec le numéro de téléphone et un code reçu par SMS (OTP). | M | MVP |
| V02 | Recherche d'un trajet : ville de départ, ville d'arrivée, date, nombre de passagers. | M | MVP |
| V03 | Liste des départs : compagnie, heure, durée estimée, prix, places restantes, point d'embarquement. | M | MVP |
| V04 | Détail d'un départ : arrêts, règles de bagage, conditions d'annulation. | S | MVP |
| V05 | Saisie des passagers (nom, téléphone). Pièce d'identité : [obligatoire ou non, à décider]. | M | MVP |
| V06 | Attribution automatique de la place ou du numéro de siège, selon le fonctionnement de la compagnie. | M | MVP |
| V07 | Paiement par Orange Money ou Moov Money (détail au 3.5). | M | MVP |
| V08 | Ticket électronique avec QR code, consultable sans connexion une fois émis. | M | MVP |
| V09 | Envoi du ticket par SMS en plus de l'application. | S | MVP |
| V10 | Historique des réservations et des paiements. | M | MVP |
| V11 | Annulation et remboursement selon les règles de la compagnie. | S | V1 |
| V12 | Notifications : confirmation, rappel avant départ, changement d'horaire ou annulation. | S | MVP |
| V13 | Choix du siège sur un plan du bus. | C | V1 |
| V14 | Aide : FAQ, contact, signalement d'un problème de paiement. | S | MVP |
| V15 | Trajets favoris ou récents. | C | V1 |
| V16 | Langue : français au lancement ; | C | V2 |
| V17 | Avis et note sur la compagnie après le voyage. | C | V2 |

## 3.2 Espace compagnie (web)

| ID | Fonctionnalité | Priorité | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| C01 | Connexion sécurisée avec rôles : gestionnaire, agent de guichet. | M | MVP |
| C02 | Gestion de la flotte : bus, capacité, type, immatriculation. | M | MVP |
| C03 | Gestion des lignes et des points d'embarquement. | M | MVP |
| C04 | Programmation des départs (ponctuels ou récurrents), tarifs, nombre de places ouvertes à la vente en ligne. | M | MVP |
| C05 | Suivi des réservations en temps réel et liste des passagers par départ (manifeste), exportable en PDF. | M | MVP |
| C06 | Vente au guichet depuis l'outil, pour que les places vendues sur place et en ligne partagent le même stock. | M | MVP |
| C07 | Modification ou annulation d'un départ, avec notification automatique des voyageurs. | M | MVP |
| C08 | Tableau de bord : ventes, taux de remplissage, revenus par ligne et par période. | S | MVP |
| C09 | Relevé des paiements et des reversements, export CSV ou Excel. | S | V1 |
| C10 | Gestion des tarifs spéciaux (enfants, bagages, promotions). | C | V1 |

## 3.3 Contrôle à l'embarquement

| ID | Fonctionnalité | Priorité | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | Scan du QR code avec le téléphone du contrôleur ; résultat clair : valide, déjà utilisé, annulé, mauvais départ. | M | MVP |
| E02 | Mode hors connexion : manifeste du départ téléchargé à l'avance, synchronisation au retour du réseau. | S | MVP |
| E03 | Validation manuelle par code court si le QR est illisible ou le téléphone du voyageur éteint. | S | MVP |

## 3.4 Back-office TBM

| ID | Fonctionnalité | Priorité | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | Gestion des compagnies : création, activation, suspension, paramètres commerciaux. | M | MVP |
| A02 | Supervision des transactions et rapprochement avec les relevés des opérateurs. | M | MVP |
| A03 | Remboursements manuels avec justification et trace. | M | MVP |
| A04 | Paramétrage : frais de service, commission, délais de blocage des places, politique d'annulation par défaut. | M | MVP |
| A05 | Gestion des utilisateurs et des comptes bloqués. | S | MVP |
| A06 | Journal d'audit : qui a fait quoi, quand (remboursements, changements de prix, annulations). | S | MVP |
| A07 | Référentiel des villes et gares, envoi de notifications ciblées. | S | V1 |
| A08 | Statistiques globales : ventes, conversion, compagnies actives. | C | V1 |

## 3.5 Paiement

| ID | Fonctionnalité | Priorité | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| P01 | Paiement Orange Money. | M | MVP |
| P02 | Paiement Moov Money. | M | MVP |
| P03 | États d'un paiement : en attente, réussi, échoué, expiré, remboursé. | M | MVP |
| P04 | Confirmation côté serveur (callback de l'opérateur) ; le ticket n'est jamais émis sur la seule réponse de l'application. | M | MVP |
| P05 | Rapprochement automatique quotidien entre les paiements enregistrés et ceux des opérateurs. | M | MVP |
| P06 | Remboursement vers le compte mobile money d'origine. | S | V1 |
| P07 | Reçu de paiement. | S | MVP |
| P08 | Autres moyens de paiement (carte bancaire, autres opérateurs) : [à étudier]. | C | V2 |

## 3.6 Notifications

- SMS : code de connexion, ticket, rappel de départ, annulation. Canal le plus fiable hors des grandes villes.

- Notification push : confirmations et rappels pour les utilisateurs de l'application.

- E-mail : reçus et rapports pour les compagnies, optionnel pour les voyageurs.

# 4. Parcours clés et cas particuliers

## 4.1 Réservation nominale

- Le voyageur choisit départ, arrivée, date et nombre de passagers.

- L'application affiche les départs disponibles, avec prix et places restantes.

- Il sélectionne un départ et renseigne les passagers.

- Le serveur bloque les places pendant la durée prévue pour le paiement.

- Il choisit Orange Money ou Moov Money et confirme sur son téléphone avec son code secret.

- L'opérateur informe le serveur du résultat du paiement.

- Si le paiement est confirmé, le ticket est émis (QR code), affiché dans l'application et envoyé par SMS.

- À l'embarquement, le contrôleur scanne le QR code ; le ticket passe à l'état « utilisé ».

## 4.2 Cas particuliers

| Situation | Comportement attendu |
| --- | --- |
| Paiement non confirmé dans le délai | Les places sont libérées, le voyageur est prévenu et peut recommencer. |
| Argent débité mais ticket non reçu (application fermée, réseau coupé) | Le serveur émet le ticket dès qu'il reçoit la confirmation ; il apparaît dans l'historique et part par SMS. Le rapprochement quotidien rattrape les cas restants. |
| Deux voyageurs sur la dernière place | Le premier paiement confirmé l'emporte. L'autre est remboursé automatiquement. |
| Départ annulé ou reporté par la compagnie | Notification immédiate, report au choix du voyageur ou remboursement intégral. |
| QR illisible, téléphone déchargé | Validation par code court et pièce d'identité ; le ticket reste disponible par SMS. |
| Pas de réseau à l'embarquement | Contrôle sur le manifeste téléchargé avant le départ, synchronisation ensuite. |
| Voyageur sans smartphone | Achat par un proche (le nom du passager est saisi) ou vente au guichet. |

# 5. Règles de gestion

| ID | Règle |
| --- | --- |
| RG1 | Les places sont bloquées pendant [10 minutes, à valider] à partir du choix du moyen de paiement. Passé ce délai sans confirmation, elles sont remises en vente. |
| RG2 | Un ticket n'est émis qu'après confirmation du paiement par l'opérateur. |
| RG3 | Un ticket correspond à un passager et à un QR code unique et signé. Il ne peut être validé qu'une seule fois. |
| RG4 | Chaque compagnie fixe le nombre de places vendables en ligne par départ ; le reste est réservé au guichet. [Quotas à discuter avec les compagnies pilotes.] |
| RG5 | Annulation par le voyageur : remboursement selon le délai avant le départ. [Paliers à définir : par exemple plus de 24 h, entre 24 h et 6 h, moins de 6 h.] |
| RG6 | Annulation ou report par la compagnie : remboursement intégral, sans frais pour le voyageur. |
| RG7 | Frais de service TBM : [montant fixe ou pourcentage]. Ils sont affichés avant le paiement. |
| RG8 | Tarifs enfants, bagages supplémentaires, réductions : [à définir avec chaque compagnie]. |
| RG9 | Reversement aux compagnies : [fréquence et délai], après déduction de la commission TBM. |
| RG10 | Voyageur absent au départ : pas de remboursement, sauf politique contraire de la compagnie. |
| RG11 | Les montants sont en francs CFA, sans décimales. |

# 6. Exigences non fonctionnelles

| Domaine | Exigence |
| --- | --- |
| Réseau instable | Application légère (cible : [taille à fixer, par exemple moins de 30 Mo]), requêtes courtes, cache des dernières recherches, ticket consultable sans connexion, reprise propre après une coupure en plein paiement. |
| Appareils | Fonctionnement correct sur Android d'entrée et de milieu de gamme. Version minimale : [à fixer après étude du parc cible]. |
| Performance | Résultats de recherche en moins de [3 secondes] sur 4G ; émission du ticket en moins de [10 secondes] après confirmation du paiement. |
| Cohérence des ventes | Aucune place vendue deux fois, y compris avec des achats simultanés en ligne et au guichet (verrou au niveau de la base de données). |
| Disponibilité | Objectif de [99,5 %] hors maintenance planifiée ; périodes de forte demande à anticiper (veilles de fêtes, vacances). |
| Sécurité | Voir chapitre 9. |
| Maintenabilité | Code versionné, revue de code, tests automatisés sur les parcours critiques, API documentée (OpenAPI). |
| Supervision | Journaux centralisés, suivi des erreurs, alertes sur les échecs de paiement et les erreurs serveur. |
| Évolutivité | Ajout de compagnies, de lignes et de moyens de paiement sans refonte. |
| Ergonomie | Peu de saisie, textes courts en français simple, zones tactiles larges, icônes explicites. |

# 7. Architecture technique proposée

## 7.1 Choix techniques

| Composant | Choix proposé | Raison et alternative |
| --- | --- | --- |
| Application mobile | Flutter | Un seul code pour Android et iOS, bon rendu sur appareils modestes. Alternative : React Native. |
| Espace compagnie et back-office | Application web React (responsive) | Utilisable depuis un ordinateur de guichet ou un téléphone. |
| API | NestJS (TypeScript), REST + OpenAPI | Structure claire, typage, écosystème mûr. |
| Base de données | PostgreSQL avec Prisma | Transactions et contraintes d'unicité pour empêcher la double vente. |
| Cache et tâches | Redis, file de tâches (BullMQ) | Blocage temporaire des places, envoi de SMS, rapprochements, relances. |
| Authentification | OTP par SMS, jetons JWT courts avec renouvellement | Pas de mot de passe à retenir pour les voyageurs ; comptes compagnie avec mot de passe fort. |
| Stockage de fichiers | Stockage compatible S3 | Manifestes PDF, logos, justificatifs. |
| Notifications push | Firebase Cloud Messaging | Standard sur Android. |
| Hébergement | Serveur cloud conteneurisé (Docker) ; [région à décider] | Compromis entre coût, latence vers le Mali et disponibilité d'un support. |
| CI/CD et suivi | GitHub Actions, Sentry, supervision de disponibilité | Déploiements reproductibles, erreurs visibles rapidement. |

Proposition à valider avec l'équipe qui réalisera le projet : une pile maîtrisée par l'équipe vaut mieux qu'une pile plus récente qu'elle connaît mal.

## 7.2 Environnements et déploiement

- Trois environnements : développement local (Docker), recette (staging) et production.

- Migrations de base de données versionnées, déploiement automatisé après passage des tests.

- Sauvegarde quotidienne de la base, conservée [durée à fixer], avec test de restauration régulier.

- Publication de l'application sur Google Play ; [App Store si iOS retenu].

## 7.3 Intégrations externes

| Service | Usage | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Orange Money | Paiement | Accès à l'API par contrat avec l'opérateur. [Conditions, délais et coûts à confirmer.] |
| Moov Money | Paiement | Même démarche. [À confirmer.] |
| Fournisseur SMS | OTP, tickets, rappels | [Fournisseur à choisir] ; prévoir un second fournisseur en secours. |
| Firebase Cloud Messaging | Notifications push | Android et iOS. |
| Cartographie (optionnel) | Localisation des gares | [À décider] ; surveiller le coût d'usage. |

Les accès aux API de paiement prennent souvent le plus de temps dans ce type de projet. Il vaut mieux lancer les démarches dès la phase de cadrage, pas au moment de coder le paiement.

# 8. Modèle de données (vue d'ensemble)

| Entité | Contenu principal |
| --- | --- |
| Utilisateur | Téléphone, nom, rôle, statut, date de création. |
| Compagnie | Nom, coordonnées, statut, taux de commission, informations de reversement. |
| Membre de compagnie | Lien utilisateur–compagnie avec rôle (gestionnaire, agent, contrôleur). |
| Ville / gare | Nom, localisation, région. |
| Ligne | Compagnie, gare de départ, gare d'arrivée, arrêts, durée estimée. |
| Bus | Compagnie, immatriculation, capacité, type. |
| Départ | Ligne, bus, date et heure, prix, places totales, places vendables en ligne, statut. |
| Réservation | Utilisateur, départ, nombre de places, statut, expiration du blocage, canal (app ou guichet). |
| Ticket | Réservation, passager, numéro de siège, QR signé, statut (émis, utilisé, annulé). |
| Paiement | Réservation, opérateur, montant, référence opérateur, statut, horodatages. |
| Remboursement | Paiement, motif, montant, auteur, statut. |
| Reversement | Compagnie, période, montant brut, commission, montant net, statut. |
| Notification | Destinataire, canal, contenu, statut d'envoi. |
| Journal d'audit | Auteur, action, objet concerné, date. |

Contraintes à retenir : unicité du couple (départ, numéro de siège) ; montants stockés en entiers (FCFA) ; dates stockées en UTC ; aucune donnée sensible de paiement conservée côté TBM (seulement les références de l'opérateur).

# 9. Sécurité, données personnelles et cadre réglementaire

## 9.1 Sécurité

- Chiffrement des échanges (HTTPS/TLS) sur toute l'application.

- Mots de passe des comptes compagnie hachés (argon2 ou bcrypt) ; code OTP à durée courte et nombre d'essais limité.

- Droits par rôle : un agent de guichet ne voit que sa compagnie et ses départs.

- QR code signé côté serveur : un ticket falsifié est rejeté au scan.

- Limitation du nombre de requêtes, protection contre les envois massifs de SMS.

- Vérification systématique de l'origine des callbacks de paiement.

- Journal d'audit sur les actions sensibles (remboursement, modification de prix, annulation).

## 9.2 Données personnelles et réglementation

L'application collecte des numéros de téléphone, des noms et des historiques de déplacement. Points à traiter avec un juriste avant le lancement :

- Conformité à la loi malienne sur la protection des données personnelles et déclarations auprès de l'autorité compétente.

- Statut de TBM si la plateforme encaisse l'argent pour le compte des compagnies, puis le reverse. [À vérifier avec l'opérateur, une banque ou un conseil juridique : agrément ou partenariat nécessaire ?]

- Conditions générales d'utilisation, conditions de vente, politique de confidentialité.

- Contrat type avec les compagnies : commission, reversements, responsabilités en cas d'annulation ou d'incident.

- Durée de conservation des données : [à fixer].

# 10. Modèle économique

La fiche projet ne précise pas comment TBM sera rémunéré. Trois options courantes, qui peuvent se combiner :

| Option | Principe | Avantages et limites |
| --- | --- | --- |
| Commission sur chaque ticket | Pourcentage ou montant fixe prélevé sur le prix, côté compagnie. | Simple, les intérêts de TBM et des compagnies sont alignés. Peut freiner les compagnies qui craignent de perdre en marge. |
| Frais de service voyageur | Montant ajouté au prix du billet. | Ne touche pas à la marge des compagnies. Peut décourager l'achat en ligne si le montant est perçu comme trop élevé. |
| Abonnement compagnie | Forfait mensuel pour l'outil de gestion. | Revenu régulier. Frein à l'entrée pour les petites compagnies. |

Choix retenu : [à trancher]. Quel que soit le choix, les frais doivent apparaître clairement avant le paiement.

# 11. Design UX/UI

- Parcours de réservation le plus court possible : [nombre d'écrans cible] entre la recherche et le ticket.

- Interface lisible pour des utilisateurs peu habitués aux applications : textes courts, icônes explicites, gros boutons.

- État de la connexion toujours visible, avec messages clairs en cas de coupure.

- Charte graphique : logo

- Livrables de conception : wireframes, maquettes des écrans principaux, prototype cliquable testé avec quelques voyageurs et un gestionnaire de compagnie avant le développement.

# 12. Planning prévisionnel

| Phase | Contenu | Durée indicative | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Cadrage | Ateliers avec 2 ou 3 compagnies pilotes, validation de ce cahier des charges, démarches d'accès aux API de paiement. | 1 à 3 jours | Cahier des charges validé |
| 1. Conception | Architecture détaillée, modèle de données, wireframes, maquettes, prototype. | 5 à 7 jours | Maquettes validées, spécifications techniques |
| 2. Développement MVP | API, application voyageur, espace compagnie, paiement, scan des tickets, back-office. | 2 semaines | MVP en recette |
| 3. Recette et pilote | Tests, corrections, essai réel sur une ou deux lignes avec une compagnie pilote. | Depends de vous | Version pilote, rapport de recette |
| 4. Lancement | Mise en production, publication sur les stores, formation des compagnies, communication. | Depends de Google et IOS | Application en production |
| 5. V1 puis V2 | Évolutions du chapitre 3 selon les retours du pilote. | À planifier | Versions successives |

Estimation indicative : 2 mois du cadrage au pilote, avec chevauchement de certaines phases. Cette durée peut varier selon la durée de mise en production qui dépend de Google et IOS

# 13. Équipe et organisation

| Rôle | Responsabilité | Nom / statut |
| --- | --- | --- |
| Chef de projet / product owner | Priorités, arbitrages, relation avec les compagnies. | Daouda FOMBA |
| Développeur fullstack | API, espace compagnie, back-office, intégration du paiement. | Daouda FOMBA |
| Développeur mobile | Application voyageur et mode contrôle. | Daouda FOMBA |
| Designer UI/UX | Parcours, maquettes, prototype. | Mody BARRY |
| Testeur | Recette, tests sur appareils et réseaux réels. | Daouda FOMBA et Mody BARRY |
| Relation compagnies et support | Onboarding, formation, réclamations. | Dépend de vous |

Rythme de travail proposé : itérations de deux semaines, démonstration à la fin de chaque itération, point hebdomadaire avec TBM.

# 14. Budget

| Poste | Nature | Montant estimé (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Cadrage, conception UX/UI | Unique | 100 000 FCFA |
| Développement application mobile | Unique | 150 000 FCFA |
| Développement API, espace compagnie, back-office | Unique | 150 000 FCFA |
| Intégration des paiements (frais d'accès, tests) | Unique | 100 000 FCFA |
| Juridique (CGU, CGV, contrats compagnies) | Unique | Dépend de vous |
| Lancement et communication | Unique | Dépend de vous |
| Hébergement et services techniques | Mensuel | 18 $/mois(pour un debut) + 20$ / an(nom de domaine) |
| SMS (OTP, tickets, rappels) | Variable | A discuter |
| Frais de transaction des opérateurs | Variable | À compléter ensemble |
| Maintenance et support | Mensuel | 20 000 FCFA |

# 15. Risques et mesures

| Risque | Niveau | Mesure |
| --- | --- | --- |
| Accès aux API mobile money long ou refusé | Élevé | Lancer les démarches dès le cadrage ; étudier un agrégateur de paiement en solution de repli. ( Ligdicash ou GeniusPay) |
| Compagnies peu équipées ou réticentes | Élevé | Commencer avec une compagnie pilote ; fournir l'outil de guichet ; former les agents. |
| Double vente entre guichet et application | Élevé | Stock unique, verrou en base, quota de places en ligne. |
| Réseau mobile instable | Moyen | Mode hors connexion pour le ticket et le contrôle ; SMS en doublon. |
| Argent débité sans ticket | Moyen | Confirmation côté serveur, rapprochement quotidien, procédure de support claire. |
| Faux tickets | Moyen | QR signé, contrôle au scan, journal des validations. |
| Faible adoption côté voyageurs | Moyen | Présence en gare, affichage des QR de téléchargement, achat par un proche, canal SMS ou USSD à étudier en V2. |
| Fuite ou perte de données | Moyen | Droits par rôle, sauvegardes testées, journal d'audit. |
| Dérive du périmètre, retards | Moyen | MVP strict, priorisation MoSCoW, démonstration à chaque itération. |

# 16. Recette et tests

## 16.1 Critères d'acceptation du MVP

- Un voyageur réserve, paie et reçoit un ticket QR en moins de [durée cible] sur une connexion 4G.

- Le ticket est accepté au scan une fois, refusé la seconde.

- Une réservation non payée libère ses places à l'expiration du délai.

- Deux achats simultanés sur la dernière place ne produisent qu'un seul ticket.

- Un départ annulé par la compagnie déclenche les notifications et les remboursements.

- Les paiements du jour concordent avec les relevés des opérateurs.

## 16.2 Types de tests

- Tests unitaires et d'intégration sur les règles de gestion et le paiement.

- Tests de bout en bout des parcours voyageur, guichet et contrôle.

- Tests de charge, avec un scénario d'achats simultanés sur un même départ.

- Tests de sécurité : droits par rôle, falsification de QR, rejeu de callbacks.

- Tests terrain sur téléphones d'entrée de gamme et réseau dégradé.

- Recette utilisateur avec la compagnie pilote.

# 17. Livrables

- Code source dans un dépôt versionné, avec instructions d'installation.

- Documentation technique et documentation d'API (OpenAPI).

- Maquettes et prototype.

- Application mobile publiée et espaces web en production.

- Jeu de tests et rapport de recette.

- Guide utilisateur pour les compagnies et fiche d'aide pour les voyageurs.

- Procédure de déploiement, de sauvegarde et de restauration.

- Session de formation des agents de la compagnie pilote.

# 18. Maintenance et support

- Maintenance corrective : correction des anomalies, délais selon la gravité par exemple blocage de paiement traité dans la journée.

- Maintenance évolutive : nouvelles fonctionnalités chiffrées séparément.

- Support de niveau 1 par TBM (voyageurs et compagnies), niveau 2 par l'équipe technique.

- Suivi des mises à jour système, des évolutions des API de paiement et des changements de version Android.

# 19. Indicateurs de succès

| Indicateur | Définition | Cible |
| --- | --- | --- |
| Compagnies actives | Compagnies avec au moins un départ vendu dans le mois | [à définir] |
| Tickets vendus | Nombre de tickets émis par mois | [à définir] |
| Conversion | Part des recherches qui aboutissent à un paiement | [à définir] |
| Échec de paiement | Part des paiements échoués ou expirés | [à définir] |
| Remplissage | Places vendues sur places proposées, par départ | [à définir] |
| Satisfaction | Note moyenne ou retours des voyageurs et des compagnies | [à définir] |

# 20. Points ouverts à trancher

- Quelles compagnies pilotes, sur quelles lignes ?

- Places numérotées ou placement libre selon les compagnies ?

- Qui encaisse : TBM puis reversement, ou paiement direct à la compagnie ?

- Accès aux API Orange Money et Moov Money : contrats, délais, coûts.

- Modèle de rémunération de TBM (chapitre 10).

- Politique d'annulation et de remboursement par défaut.

- Android seul au lancement, ou iOS dès le départ ?

- Langues de l'application : français seul ou aussi bambara ?

- Pièce d'identité obligatoire pour les passagers ?

- Forme juridique de TBM et autorisations nécessaires.

- Budget disponible et date de lancement visée.

# Annexe – Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| MVP | Première version utilisable, limitée à l'essentiel pour tester le service en conditions réelles. |
| MoSCoW | Méthode de classement des besoins : indispensable, important, souhaitable. |
| OTP | Code à usage unique envoyé par SMS pour confirmer le numéro de téléphone. |
| QR code | Code graphique du ticket, lu par la caméra du téléphone du contrôleur. |
| Manifeste | Liste des passagers d'un départ. |
| Callback (webhook) | Appel envoyé par l'opérateur de paiement au serveur TBM pour confirmer un paiement. |
| Rapprochement | Comparaison des paiements enregistrés par TBM avec les relevés des opérateurs. |
| Mobile money | Service de paiement lié au numéro de téléphone (Orange Money, Moov Money). |
| RBAC | Gestion des droits d'accès par rôle. |